|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | Hoja 1 de 2 |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| V1.0 | RML | RML | RML | 18/06/2019 | Versión original |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLA DEL PROYECTO |
| Dental PRO | | | | | DPRO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CALENDARIOS DE REUNIONES | | | |
| **N** | **Tipo de reunión** | **Agenda** | **Fecha-Lugar** |
| 1 | Interna | * Selección de equipos * Búsqueda de la empresa | 07/01/2019, Ocosingo Chiapas, Instalaciones de la universidad Tecnológica de la selva |
| 2 | Interna | * Asignación de roles * Selección de la empresa | 10/01/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 3 | Interna | * Creación de logos, nombre y Slogan de la empresa desarrolladora. | 13/01/2019, en las instalaciones de la universidad tecnológica de la selva. |
| 1 | Externa | * Entrevista para la propuesta del proyecto | 18/01/2019, San Cristóbal de las casas |
| 4 | Interna | * realización del Project Chárter * Objetivos y alcances del Proyecto | 21/01/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 2 | Externa | * Aceptación del Project Chárter | 07/0272019, San Cristóbal de las casas |
| 3 | Externa | * Recolección de Datos | 21/02/2019, San Cristóbal de las casas |
| 5 | Interna | * Evaluación de riesgos | 04/04/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 6 | Interna | * Realización de los prototipos | 13/04/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 7 | Interna | * Lista Stakeholder * Registro de stakeholder * Clasificación de stakeholder * Descripción de roles * Matriz RACI * Plan de recursos humanos | 22/05/2019,  Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 4 | Externa | Presentación y Aceptación de los Prototipos | 16/06/2019, San Cristóbal de las casas |
| 5 | Externa | Pruebas de la aplicación web | 04/07/2019 en San Cristóbal de las casas |
| 6 | Externa | Capacitación a los usuarios | 29/07/2019, en San Cristóbal de las casas |
| 8 | Interna | Realización del manual de usuario | 30/07/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 9 | Interna | Lecciones aprendidas | 9/08/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 7 | Externa | Entrega del producto | 12/08/2019, en San Cristóbal de las casas |