|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | Hoja 1 de 2 |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| V1.3 | RML | RML | RML | 26/06/2019 | Se modificaron las descripciones de agenda |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web de Dental Pro | | | | | AWDP |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CALENDARIOS DE REUNIONES | | | |
| **N** | **Tipo de reunión** | **Agenda** | **Fecha-Lugar** |
| 1 | Interna | * Formación de empresa * Acuerdos | 07/01/2019, Ocosingo Chiapas, Instalaciones de la universidad Tecnológica de la selva |
| 2 | Interna | * Elegir técnica de recolección de datos * Acuerdos | 10/01/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 1 | Externa | * Presentación con el sponsor * Acuerdos | 18/01/2019, San Cristóbal de la casa. |
| 3 | Interna | * Determinar la estructura de trabajo * Acuerdos | 21/02/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 4 | Interna | * Definir actividades y diseño del producto * Acuerdos | 04/03/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 5 | Interna | * Codificación de la aplicación * Acuerdos | 17/04/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 3 | Externa | * Demostración de los avances del producto * Acuerdos * Observación | 6/05/2019, San Cristóbal de las casas |
| 2 | Externa | * Demostración y aceptación de prototipos * Acuerdos * Observación | 16/06/2019, San Cristóbal de las casas |
| 6 | Interna | * Presentación de resultados de las pruebas * Acuerdos | 20/07/2019 en San Cristóbal de las casas |
| 7 | Interna | * Definir diseño de manuales de usuario * Acuerdos | 23/07/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 4 | Externa | Capacitación a los usuarios | 08/08/2019, en San Cristóbal de las casas |
| 8 | Interna | Lecciones aprendidas | 9/08/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 5 | Externa | Entrega del producto | 12/08/2019, en San Cristóbal de las casas |