|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | Hoja \_1 de\_2 |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | DAM | RML | RML | 26/06/2019 | Versión original |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web Dental Pro | | | | | AWDP |

###### MINUTA DE REUNIÒN

**REUNION DEL EQUIPO TECHSW CON EL SPONSOR**

Siendo las 10:30 horas de la mañana del día 06 de mayo de 2019, reunidos en el consultorio dental: Dental PRO, ubicado en Diego de Mazariegos Num.77 Bario la merced.P.29240 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Reunidos los:

c.c. Hernández Eboli Carlos

c.c. Roblero Morales Lizbeth

c.c. Velasco Gómez Francisco Junel

Con fin de tratar los siguientes puntos:

1.- Demostración de los avances del proyecto

2.- Acuerdos

3.- Observación

1. **Demostración de los avances del proyecto**

El Project Manager procedió con la presentación del avance de la aplicación con los módulos administrador, módulo paciente. El Program Manager fue explicando al sponsor cada uno de sus funcionalidades, y le dio a conocer que cómo administrador podrá acceder al sistema demostrando los campos, los datos y en cuanto al diseño de la aplicación.

1. **Acuerdos**

Al finalizar la demostración de la aplicación se acordó que se modificará el módulo de paciente en eliminar algunos datos innecesarios del mismo y en la otra visita llevar más avances

1. **Observación**
2. El sponsor quedó satisfecho con el avance

Se encontró errores en el módulo paciente

Una vez concluida la reunión y no habiendo otros asuntos que tratar se dio por terminada dicha presentación, siendo las 12 40 p.m. horas del mimo día de su inicio, firmando todos los que en ella intervinieron.

Aceptan de conformidad

|  |  |
| --- | --- |
| Roblero Morales Lizbeth  Project Manager | Velasco Gómez Francisco Junel  Program Manager |

Hernández Eboli Carlos

Sponsor