|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | Hoja \_1 de\_2 |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | DAM | SCE | RML | 12/07/2019 | Versión original |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web Dental Pro | | | | | AWDP |

**MINUTA DE REUNIÓN EXTERNA**

Siendo las 10:30 horas de la mañana del día 06 de mayo de 2019, reunidos en el consultorio dental: Dental PRO, ubicado en Diego de Mazariegos Num.77 Barrio la Merced.P.29240 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Reunidos los:

C. Hernández Eboli Carlos

C. Santos Cruz Everardo

C. Velasco Gómez Francisco Junel

Con fin de tratar los siguientes puntos:

1.- Demostración de los avances del producto

2.- Observación

3.- Acuerdos

**1. Demostración de los avances del producto**

El Program Manager procedió con la presentación del diseño y funcionalidad de la aplicación web enseñando los avances de los módulos administrador, paciente y cita. El Program Manager fue explicando al sponsor cada uno de sus funcionalidades y le dio a conocer, que cómo administrador podrá acceder al sistema y realizar altas bajas consultas y modificaciones de la información de sus pacientes.

**2. Observación**

* El sponsor sugirió cambiar la imagen del inicio de sesión del administrador ya que presenta una idea muy infantil.
* En general le pareció bien el avance del proyecto, mostrado.

**3. Acuerdos**

* Al finalizar la demostración de la aplicación se acordó que se modificará el módulo de paciente.
* Agregar un botón al módulo paciente para realizar una cita y diagnostico al paciente de manera rápida.

|  |  |
| --- | --- |
| **Módulo: Añadir Cita (Antes)** | **Módulo: Añadir Cita (Después)** |

* Cambiar la imagen de inicio de sesión del administrador y/ó empleado por una más profesional.

|  |  |
| --- | --- |
| **Módulo: Iniciar Sesión (Antes)** | **Módulo: Iniciar Sesión (Después)** |

Siendo las 12:00 horas del mismo día y no habiendo otros temas que tratar se dio por concluida dicha reunión, firmando al calce todos los que en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Santos Cruz Everardo  Analista | Velasco Gómez Francisco Junel  Program Manager |

Hernández Eboli Carlos

Sponsor