|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | Hoja 1 de 3 |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| V1.1 | RML | RML | RML | 08/07/2019 | Se modificó la descripción de la columna de agenda, fecha y acuerdo. |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web de Dental Pro | | | | | AWDP |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE MINUTAS DE TRABAJO** | | | |  |
| **No** | **Tipo de reunión** | **Agenda** | **Fecha-Lugar** | **Acuerdo** |
| 1 | Interna | * Formación de empresa * Acuerdos | 07/01/2019, Ocosingo Chiapas, Instalaciones de la universidad Tecnológica de la selva. | Se llego a un acuerdo para llevar a cabo la realización del logo, nombre y slogan de la empresa, así como también la asignación de responsabilidades de roles y reglas del equipo. |
| 1 | Externa | * Presentación con el sponsor. * Aplicación de entrevistas. * Acuerdos. | 18/01/2019, San Cristóbal de las Casas. | El equipo desarrollador TechSW llego a un acuerdo de realizar el desarrollo de una aplicación web para la empresa. |
| 2 | Interna | * Determinar la estructura de trabajo * Acuerdos | 21/02/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A Pte. Sur Núm. 238. | Project Manager asigna responsabilidades de las actividades a los interesados según su rol. |
| 2 | Externa | * Presentación del prototipo. * Aprobación del prototipo y requerimientos específicos. * Observaciones. * Acuerdos. | 30/03/2019, San Cristóbal de las Casas. | El equipo desarrollador llego a un acuerdo de realizar una reunión interna de la demostración de los avances de los módulos para poder terminar el proyecto. |
| 3 | Interna | * Demostración de los avances de los módulos. * Observaciones. * Acuerdos. | 17/04/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238. | Se llego a un cuerdo describir la funcionalidad de cada módulo de la aplicación web. Para que en el futuro si se desea realizar mantenimiento y/o dar una mejora, sea fácil y entendible. |
| 4 | Interna | * Reajuste de cronograma de actividades. * Observaciones. * Acuerdos. | 24/05/2019 en Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238. | El Program Manager da a conocer los ajustes que se hicieron y el equipo de desarrollo aceptan la nueva propuesta de trabajar con cronograma y cumplir con las fechas establecidas. |
| 5 | Interna | * Demostración del plan de comunicaciones. * Observaciones. * Acuerdos. | 21/06/2019 en Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2ª PTE SUR NUM 238. | Acordaron que cada uno de los interesados deberán firmar las minutas, aceptar los acuerdos y presentar los resultados de las pruebas. |
| 6 | Interna | * Presentación de resultados de las pruebas. * Observaciones. * Acuerdos. | 26/07/2019 Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 | De acuerdo a la presentación de las pruebas se llegó a un acuerdo que para la próxima reunión se hará la presentación del manual de usuario quedando como responsable de realizarlo María Diaz Arcos |
| 7 | Interna | * Demostración del manual de usuarios. * Observaciones. * Acuerdos. | 29/07/2019 Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238. | De acuerdo al manual de usuario se estableció una fecha ´para el día 08 de agosto del presente año para dar la capacitación a los usuarios y al mismo tiempo hacer la entrega del producto |
| 3 | Externa | * Capacitación a los usuarios. * Entrega del producto. * Observaciones. * Acuerdos. | 08/08/2019, en San Cristóbal de las casas | Program Manager quedo como responsable dar la capacitación a los usuarios y para la entrega del producto quedo como responsable el Project manager, pero llegando a un acuerdo que todos los integrantes del equipo estarán presentes. |