|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | Hoja 1 de 3 |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| V1.0 | DAM | RML | RML | 14/07/2019 | Versión original |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web Dental Pro | | | | | AWDP |

**IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidad** | **Valor numérico** | **Impacto** | **Valor numérico** |
| Muy improbable | 1 | Muy bajo | 1 |
| Relativamente probable | 2 | Bajo | 2 |
| Probable | 3 | Moderado | 3 |
| Muy probable | 4 | Alto | 4 |
| Casi certeza | 5 | Muy alto | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de riesgo** | **Probabilidad x Impacto** | **%** |
| Muy alto | Mayor a 16 | 64 |
| Alto | Menor a 15 | 60 |
| Moderado | Menor a 12 | 48 |
| Bajo | Menor a 8 | 32 |
| Muy bajo | Menor a 5 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **CAUSA RAÍZ** | **ENTREGABLES AFECTADOS** | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **PROB X IMPACTO** | **TIPO** | **% DE RIESGO** |
| R1 | Dispositivos de almacenamiento dañado o extraviado. | Por infección de virus, no tener cuidado en tener un antivirus, descuidos. | Documentación del proyecto | 4 | 3 | **12** | **MODERADO** | **48** |
| R2 | Mala coordinación del equipo. | Mala comunicación en el equipo de trabajo. | Planeación del proyecto | 4 | 5 | **20** | **MUY ALTO** | **80** |
| R3 | Retraso y pérdida de tiempo en el proyecto. | Falta de seguimiento a las fechas establecidas en el cronograma de actividades. | Desarrollo del proyecto | 4 | 4 | **16** | **MUY ALTO** | **64** |
| R4 | Mala redacción. | Mala comprensión de la explicación y/o mala administración del proyecto. | Documentación del proyecto | 4 | 5 | **20** | **MUY ALTO** | **80** |
| R5 | Análisis deficiente de costos. | No se realizó una estimación adecuada de los costos del proyecto. Errores en la aplicación de técnicas y fórmulas de medición. | Construcción y desarrollo de la aplicación | 3 | 5 | **15** | **ALTO** | **60** |
| R6 | Sponsor no coopera con el equipo. | El Sponsor no le interesa el proyecto. | Puesta en marcha del proyecto | 0 | 0 | **0** | **MUY BAJO** | **0** |
| R7 | Falta de conocimiento del Program Manager. | No se le da seguimiento al desarrollo del producto. | Documentación del proyecto | 3 | 5 | **15** | **ALTO** | **60** |
| R8 | Falla al subir la aplicación web en un servicio de web hosting. | Los archivos de la aplicación web no se suben de manera correcta y/o falla de conexión con la base de datos. | Diseño de la aplicación | 3 | 5 | **15** | **ALTO** | **60** |
| R9 | Cambios repentinos en el producto que difieren del diseño de los prototipos. | Comunicación no efectiva del analista con el desarrollador de software. |  | 4 | 3 | **12** | **MODERADO** | **48** |