|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | Hoja 1 de 5 |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| V1.0 | RML | RML | C.D. HEC | 17/01/2019 | Versión Original |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web Dental Pro | | | | | AWDP |

*PROJECT CHARTER*

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.** |
| El proyecto **“Aplicación Web Dental Pro”** Realiza la implementación de una aplicación web para la automatización de procesos para el control de agendas de citas por medio de un sistema de aplicación web para la empresa consultorio dental, ubicada en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El cual será desarrollado por los alumnos: Lizbeth Roblero Morales, Everardo Santos Cruz, Francisco Junel Velasco Gómez, María Diaz Arcos que cursan el 8° cuatrimestre de la carrera TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos durante el periodo Mayo-agosto 2019. |

|  |
| --- |
| **DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO.** |
| Aplicación web: Se encargará de agendar citas por medio de una página web y al mismo tiempo brindar información a sus clientes. El sistema de la aplicación contará con privilegios de usuarios para el administrador. |

|  |
| --- |
| **DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO.** |
| *El Sponsor (C.D. HEC*) tiene los siguientes requisitos:  Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, respetar los requerimientos acordados con el equipo de desarrollo de software. |
| El equipo desarrollador (TECHSW) deberá cumplir con los siguientes requisitos:   * Desarrollar una aplicación web * Implementar Aplicación web * Realizar Altas, bajas y modificaciones. * Hacer Registro de datos. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS DEL PROYECTO.**  Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción (Alcance, costo y tiempo). | | |
| **Concepto:** | **Objetivo:** | **Criterio de éxito:** |
| 1. **Alcance:** | Cumplir con la elaboración de los siguientes entregables.  Aplicación web | El cliente aprueba o valora el entregable del proyecto. |
| 1. **Tiempo:** | Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente | Concluir el proyecto antes del 12 de agosto. |
| 1. **Costo:** | Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de $92,017.58 | No exceder el presupuesto del proyecto. |

|  |
| --- |
| **FINALIDAD DEL PROYECTO.**  FIN, ÚLTIMO PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. |
| Implementar herramientas tecnológicas para mejorar la administración de la información de la empresa y así optimizar el manejo de registro de datos de los clientes llevando un control de registro por medio de un correo electrónico y agendar una cita. |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO.** | |
| **Nombre:** | RML |
| **Reporta a:** | C.D. HEC |
| **Supervisa a:** | C.D. HEC |

|  |  |
| --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO.** | |
| **Hito o Evento Significativo:** | **Fecha Programada:** |
| Inicio del proyecto | 07/01/2019 |
| Asignación de roles | 11/01/2019 |
| Definir nombre de la empresa | 14/01/2019 |
| Primera visita al cliente | 18/01/2019 |
| Descripción del proyecto | 21/01/2019 |
| Project Charter | 29/01/2019 |
| Scope Statement | 05/02/2019 |
| WBS | 05/02/2019 |
| Realización de estudio de factibilidad | 31/01/2019 |
| Definición de requerimientos de información | 02/02/2019 |
| Diseño de la base de datos | 22/02/2019 |
| Análisis y diseño de la aplicación | 02/03/2019 |
| Diseño de la interfaz de usuario | 11/03/2019 |
| Implementación del software | 06/06/2019 |
| Pruebas finales | 07/07/2019 |
| Liberación del sistema | 04/08/2019 |
| Entrega del proyecto | 12/08/2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO:** | |
| **Organización o Grupo Organizacional:** | **Rol que desempeña:** |
| Roblero Morales Lizbeth | Proyect Manager |
| C.D. Hernández Eboli Carlos | Sponsor y empresa para quien se desarrolla el proyecto |

|  |
| --- |
| **PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO:** |
| * Desorganización en el equipo * Malas tomas de decisiones * Impuntualidad en la entrega de avances * Enfermedades * La poca experiencia del personal * Pérdida de información |

|  |
| --- |
| **PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO:** |
| * Agilizar el óptimo funcionamiento de la empresa * Llevar el control de pacientes * Agendar citas por medio de correo electrónico |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO:** | | |
| **Concepto** | | **Monto** |
| 1.- Personal | - Project Manager.  - Documentador  - Analistas  - Programador | $ 50,647.80  $ 5,091.00  $ 11,230.80  $ 33,640.95 |
| 2.-Materiales | - Hojas blancas  - Impresiones  -Carpetas | $25  $50  $8 |
| 4.-Otros Gastos | -Pasaje  -Posada  -Comida  -Llamadas  -Internet  -Luz | $550  $300  $250  $50  $60  $45 |
|  | **Total Línea Base:** | $ 101,958.55 |
| 5. Reserva de contingencia |  | $96,860.62 |
| 6. Reserva de gestión |  | $92,017.58 |
|  | **Total Presupuesto:** | $92,017.58 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO** | | | | |
| **Nombre** | **Empresa** | **Cargo** | **Fecha** | **Firma** |  |
| C.D. Carlos Hernández Éboli | Consultorio dental | Odontólogo | 07/02/2019 |  |
| **PROJECT MANAGER QUE ACEPTA EL PROYECTO** | | | | |
| Lizbeth Roblero Morales | TECHSW | Proyect Manager | 07/02/2019 |  |