|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | Hoja \_ de\_ |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | DAM | RML | RML | 28/05/2019 | Versión original |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web Dental Pro | | | | | AWDP |

**MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código de Responsabilidades:**  R: responsable del entregable  A: Aprueba el entregable  C: Consultar  I: Informar | **Códigos de Roles de Aplicación Web Dental PRO:**  **:**  PM: Project Manager  AN: Analista  PFM: Portafolio Manager  PRM: Programador Manager  TS: Tèster  AS: Asesor Académico  SP: Sponsor del Proyecto  EV: Comité de evaluación |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | ROLES | | | | | | | |
| Aplicación Web Dental PRO | | | | | | | |
| **PM** | **AN** | **PFM** | **PRM** | **TS** | **AS** | **SP** | **EV** |
| Primera visita al cliente | R | I | I | I |  |  | A |  |
| Alcances | R | C, I | I | I | I | A |  |  |
| Realización de Project Chárter | R | I |  | I | I |  |  |  |
| Cronograma de actividades | R, A | I | I | I |  |  | C |  |
| Stakeholder | A | I | R | I |  |  |  |  |
| Costos | R, A | I | I | I |  |  |  |  |
| Contrato del personal | R, A |  |  |  |  |  |  |  |
| Organigrama WBS | C, A | I | R | I |  |  |  |  |
| Scope Statement | R, A | I | I | I |  |  |  |  |
| Diccionarios WBS | A |  | R |  |  |  |  |  |
| Objetivo del proyecto | R, A | C | I | I |  |  |  |  |
| Recolección de datos | A | R |  | I |  |  | C |  |
| Análisis de riesgos del proyecto | A | R |  | C |  |  |  |  |
| Wireframes | A | R | I | I |  |  | I |  |
| Caso de uso | A | R | I | I |  |  |  |  |
| Modelo Entidad-Relación | A | R | I | I |  |  |  |  |
| Modelo-Relacional | A | R | I | I |  |  |  |  |
| Diccionario de Datos | A | R | I | I |  |  |  |  |
| Script de la Base de Datos | A | R | I | I |  |  |  |  |
| Caso de uso | A | R | I | I |  |  |  |  |
| Diagrama de clases | A | R | I | I |  |  |  |  |
| Evaluación de riesgo | A | R | I | I | I |  |  |  |
| Requerimientos funcionales | A | R | I | I |  |  |  |  |
| Programación del desarrollo del SW | C, I | A, I |  | R |  |  |  |  |
| Módulo Odontólogo | C, I | A, I |  | R |  |  |  |  |
| Módulo Empleado | C, I | A, I |  | R |  |  |  |  |
| Módulo Pacientes | C, I | A, I |  | R |  |  |  |  |
| Módulo Citas | C, I | A, I |  | R |  |  |  |  |
| Módulo del Sitio web | C, I | A, I |  | R |  |  |  |  |
| Pruebas de la aplicación web | C, I | A | I | C | R |  |  |  |
| Implementación del sitio web | C, I | A | I | C | R |  |  |  |
| Bitácora de actividades | R, A | I | I | I |  |  |  |  |
| Administración de contingencia | R, A | I | I | I |  |  |  |  |
| Minutas de trabajo | A | I | I | I |  |  |  |  |
| Capacitación | R | I | C, I | C, I | I | I | A | I |
| Manual Usuario | A | I | I | I |  |  |  |  |
| Acta de Finalización del Proyecto | C, I | I | R | I | I | I | A | I |
| Lecciones aprendidas | R, A | I | I | I |  |  |  |  |
| Entrega del Producto | R, A | I | I | I |  |  |  |  |