|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | Hoja 1 de 2 |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| V1.1 | RML | RML | RML | 21/06/2019 | Se modificaron las descripciones de agenda y las siglas del proyecto. |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web de Dental Pro | | | | | AWDP |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CALENDARIOS DE REUNIONES | | | |
| **N** | **Tipo de reunión** | **Agenda** | **Fecha-Lugar** |
| 1 | Interna | * Acuerdos para la integración de equipos * Búsqueda de la empresa * Asignación de roles | 07/01/2019, Ocosingo Chiapas, Instalaciones de la universidad Tecnológica de la selva |
| 2 | Interna | * Acuerdos para para la Creación de logos, nombre y Slogan de la empresa desarrolladora. | 13/01/2019, en las instalaciones de la universidad tecnológica de la selva. |
| 1 | Externa | * Presentación de equipo * Propuesta de proyecto * Acuerdos | 18/01/2019, San Cristóbal de las casas |
| 3 | Interna | * Acuerdos para la realización del Project Chárter * Objetivos y alcances del Proyecto | 21/01/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 2 | Externa | * Presentación y   aceptación del Project Chárter | 07/02/2019, San Cristóbal de las casas |
| 3 | Externa | * Acuerdos Recolección de Datos | 21/02/2019, San Cristóbal de las casas |
| 4 | Interna | * Acuerdos para establecer la arquitectura base del sistema | 04/03/2019 |
| 5 | Interna | * Acuerdos de la Evaluación de riesgos | 04/04/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 6 | Interna | * Acuerdos para la programación del software | 25/04/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 7 | Interna | * Lista Stakeholder * Registro de stakeholder * Clasificación de stakeholder * Descripción de roles * Matriz RACI * Plan de recursos humanos | 22/05/2019,  Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 8 |  | Acuerdos del módulo del sitio web. | 20/06/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 4 | Externa | Presentación y Aceptación de los Prototipos | 16/06/2019, San Cristóbal de las casas |
| 5 | Externa | Pruebas de la aplicación web | 04/07/2019 en San Cristóbal de las casas |
| 9 |  | Acuerdos para la capación de los usuarios | 19/07/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 6 | Externa | Capacitación a los usuarios | 22/07/2019, en San Cristóbal de las casas |
| 10 | Interna | Acuerdos para la creación del manual de usuario | 23/07/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 11 | Interna | Lecciones aprendidas | 9/08/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 7 | Externa | Entrega del producto | 12/08/2019, en San Cristóbal de las casas |