|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | Hoja 1 de 2 |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| V1.4 | RML | RML | RML | 08/07/2019 | Se modificaron las descripciones de agenda |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web de Dental Pro | | | | | AWDP |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CALENDARIOS DE REUNIONES | | | |
| **N** | **Tipo de reunión** | **Agenda** | **Fecha-Lugar** |
| 1 | Interna | * Formación de empresa. * Acuerdos. | 07/01/2019, Ocosingo Chiapas, Instalaciones de la Universidad Tecnológica de la selva |
| 1 | Externa | * Presentación con el sponsor. * Aplicación de entrevistas. * Acuerdos. | 18/01/2019, San Cristóbal de las Casas. |
| 2 | Interna | * Determinar la estructura de trabajo. * Acuerdos. | 21/02/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238. |
| 2 | Externa | * Presentación del prototipo. * Aprobación del prototipo y requerimientos específicos. * Observaciones. * Acuerdos. | 30/03/2019, San Cristóbal de las Casas. |
| 3 | Interna | * Demostración de los avances de los módulos. * Observaciones. * Acuerdos. | 17/04/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238. |
| 4 | Interna | * Reajuste de cronograma de actividades. * Observaciones. * Acuerdos. | 24/05/2019 en Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238. |
| 5 | Interna | * Demostración del plan de comunicaciones. * Observaciones. * Acuerdos. | 21/06/2019 en Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2ª PTE SUR NUM 238. |
| 6 | Interna | * Presentación de resultados de las pruebas. * Observaciones. * Acuerdos. | 26/07/2019 Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 7 | Interna | * Demostración del manual de usuarios. * Observaciones. * Acuerdos. | 29/07/2019, Ocosingo Chiapas, Barrio Guadalupe, 2A PTE SUR NUM 238 |
| 3 | Externa | * Capacitación a los usuarios. * Entrega del producto. * Observaciones. * Acuerdos. | 08/08/2019, en San Cristóbal de las casas |