|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | Hoja 1 de 5 |
| Versión | Hecha por | Revisado por | Arribada por | Fecha | Motivo |
| V1.0 | DAM | RML | RML | 09/07/2019 | Versión original |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web Dental Pro | | | | | AWDP |

**PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METODOLOGÍA DE RIESGOS** | | | |
| Proceso | Descripción | Herramientas | Fuentes de Información |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Elaborar Plan de Gestión de los Riesgos | Guía del PMBOK®  Compendio PMI® | Sponsor y usuarios.  PM y equipo de proyecto |
| Identificación de  Riesgos | Hacer un análisis de los posibles riesgos que se puedan dar dentro del proyecto | Guía del PMBOK®  Compendio PMI®  CheckList de riesgos | Equipo de proyecto |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | Evaluar el impacto y la probabilidad de ocurrencia  asignar escalas numéricas a la probabilidad y al impacto  Realizar un análisis cualitativo de riesgos a partir de la matriz de riesgos | Guía del PMBOK®  Compendio PMI® | Analista y Project Manager |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Elaborar Plan de Gestión y análisis de los Riesgos | Guía del PMBOK®  Compendio PMI®  CheckList de riesgos | Project Manager |
| Seguimiento y  Control del Riesgos | Aplicar lo establecido en la gestión de riesgos | Guía del PMBOK®  Compendio PMI  CheckList de riesgos | Project Manager y analista |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS | | | |
| Proceso | Roles | Personas | Responsabilidades |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Equipo TechSW. Riesgos  **Líder:** Project Manager  **Apoyo:** Analista  **Miembros:**  Portafolio Manager  Program Manager | RML  SCE  VGFJ  DAM | Evaluar el impacto y la probabilidad de ocurrencia  Proveer definiciones  Ejecutar Actividad  Llevar el control de la actividad  Estar al pendiente de las actividades |
| Identificación de  Riesgos | Equipo TechSW. Riesgos  **Líder:** Project Manager  **Apoyo:** Analista  **Miembros:**  Portafolio Manager  Program Manager | RML  SCE  VGFJ  DAM | Dirigir actividad, responsable  Realizar un análisis de todo el proyecto.  Ejecutar Actividad  Llevar el control de la actividad  Estar al pendiente de las actividades |
| Análisis Cualitativo de  Riesgos | Equipo TechSW. Riesgos  **Líder:** Project Manager  **Apoyo:** Analista  **Miembros:**  Portafolio Manager  Program Manager | RML  SCE  VGFJ  DAM | Dirigir actividad, responsable directo  Proveer definiciones  Ejecutar Actividad  Llevar el control de la actividad  Escuchar ordenes |
| Análisis Cuantitativo de  Riesgos | Equipo TechSW. Riesgos  **Líder:** Project Manager  **Apoyo:** Analista  **Miembros:**  Portafolio Manager  Program Manager | RML  SCE  VGFJ  DAM | Asignar responsabilidades  Identificar riesgos  Ejecutar Actividad  Llevar el control de la actividad  Estar al pendiente de las actividades |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Equipo TechSW. Riesgos  **Líder:** Project Manager  **Apoyo:** Analista  **Miembros:**  Portafolio Manager  Program Manager | RML  SCE  VGFJ  DAM | Dirigir actividad, responsable directo  Proveer definiciones  Ejecutar Actividad  Llevar el control de la actividad  Estar al pendiente de las actividades |
| Seguimiento y Control del Riesgos | Equipo TechSW. Riesgos  **Líder:** Project Manager  **Apoyo:** Analista  **Miembros:**  Portafolio Manager  Program Manager | RML  SCE  VGFJ  DAM | Dirigir actividad,  Asignar responsabilidad de riesgos y estar al pendiente de las actividades para evitar el riesgo  Analizar los riesgos que pueden existir en el proyecto  Llevar el control de la actividad |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO DE GESTIÒN DE RIESGOS | | | | | | | |
| Proceso | Persona | | Materiales | | Equipos | | Total |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Líder/PM | $109 | Hojas blancas | $50 | PC | $200 | $240 |
| Apoyo/A | $68 |
| Miembro/PGMY PM | $63 |
| Total | $240 | Total | $50 | Total | $100 | $490 |
| Identificación de  Riesgos | Líder/PM | $109 | Impresiones  Suministro  viajes | 30  100  300 | PC  USB | 200  30 | $860 |
| Apoyo/A | $68 |
| Miembro/PGMY PM | $63 |
| Total | $240 | Total | $630 | Total | $230 | $1.100 |
| Análisis Cualitativo de  Riesgos | Líder/PM | $109 | Tarjetas internet | $50 | PC | 200 | $250 |
| Apoyo/A | $68 |
| Miembro/PGMY PM | $63 |
| Total | $240 | Total | $50 | Total | 0 | $490 |
| Análisis Cuantitativo de  Riesgos | Líder/PM | $109 | Impresiones  Internet | $15  $30 | PC | 200 | $245 |
| Apoyo/A | $68 |
| Miembro/PGM Y PM | $63 |
| Total | $240 | Total | $45 | Total | 200 | $485 |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Líder/PM | $109 | Hojas blancas | $10 | PC | 200 | $ |
| Apoyo/A | $68 |
| Miembro/PGM Y PFM | $63 |
| Total | $240 | Total | $50 | Total | 200 | $290 |
| Seguimiento y Control del Riesgos | Líder/PM | $109 | USB  Impresiones | $30  $15 | PC | 200 | $245 |
| Apoyo/A | $68 |
| Miembro/PGM Y PM | $63 |
| Total | $240 | Total | $45 | Total | 200 | $485 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIOCIDAD DE LA GESTIÒN DE RIESGO | | | |
| Proceso | Momento de Ejecución | Entregable del WBS | Periodicidad de ejecución |
| Planificación de  Gestión de los Riesgos | Al inicio del proyecto | 1.1.3 Planeación del proyecto | Una vez |
| Identificación de  Riesgos | Al inicio del proyecto En cada reunión del equipo del proyecto | 1.1.3 Planeación del proyecto  1.1.4 Reunión de Coordinación  Semanal | Una vez  Semanal |
| Análisis Cualitativo de  Riesgos | Al inicio del proyecto | 1.1.7 Análisis de riesgo del proyecto | Una vez a la semana |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | En la ejecución del desarrollo del proyecto | 1.1.3 Planeación del proyecto | Una vez |
| Seguimiento y Control del Riesgos | En cada reunión del equipo | 1.2.2 Análisis de requerimientos  1.2.5 Pruebas | Una vez a la semana  Una vez a la semana |

|  |  |
| --- | --- |
| FORMATOS DE LA GESTIÒN DE RIESGOS | |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | <3.-F_S_C_R.docx> |
| Identificación de Riesgos | <4.-MR.xlsx> |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | <1.-I_E_C_R.docx> |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | <2.-P_R_R.docx> |
| Seguimiento y Control del Riesgos | <3.-F_S_C_R.docx> |