| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  | Hoja 1 de 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| V1.0 | RML | RML | RML | 18/06/2019 | Versión original |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | SIGLA DEL PROYECTO |
| Dental PRO |  |  |  |  | DPRO |

POLÉMICA DE EQUIPO

| No° | Descripción de la polémica | Causa | Forma de controlar | Seguimiento | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retrasos en el análisis de costo del proyecto. | - Mala comunicación. - Desorganización en el equipo de trabajo - Mala interpretación de las actividades | - Analizar claramente el costo del proyecto - Definir bien el presupuesto del proyecto - Investigar y tener claro los sueldos de las horas hombres | Tomar en cuenta las fechas establecidas en el cronograma de actividades para que no haya atrasos. Llevar el control y administración del tiempo | Project Manager |
| 2 | Impuntualidad en el horario de reuniones de trabajo del proyecto | - Irresponsabilidad de los interesados - Tolerancia de faltas - falta de comunicación. | - Establecer reglas en el equipo de trabajo - Estar consciente del horario que se establece. | Respetar y cumplir con el horario establecido dentro del área de trabajo del proyecto. | Project Manger |
| 3 | Inconformidad con el diseño de la aplicación web. | - Diferencia de opiniones en cuanto al diseño y como consecuencia se realizaron múltiples cambios en el diseño. - Mala comunicación - Desorganización en el equipo | - Tomar decisiones claras y precisas - Proponer un diseño en donde todos estén de acuerdos - Llegar a un a cuerdo | Establecer buena comunicación y organización dentro del equipo | Analista |
| 4 | Desacuerdos en la realización del cronograma de actividades | - Diferentes opiniones de acuerdo a la administración de proyecto y el producto - Desorganización del equipo - Con función si es basado al sistema o al producto | - Platicar con el equipo y tomar una decisión si se va a trabajar con el producto o el proyecto - Definir claramente las actividades a realizar | Definir y establecer claramente las actividades basado a la administración del proyecto | Project Manager |
| 5 | Comunicación con el sponsor | - No colabora con la información de la empresa - Mala comunicación - No se tiene claro el objetivo del proyecto | - Hablar claramente con el Sponsor - Plantear claramente el alcance del proyecto - Tener más comunicación con el sponsor | Dar una propuesta clara y precisa del proyecto | Project Manager |
| 6 | No se realizan reuniones de trabajo para tratar asuntos al proyecto | - No se da seguimiento al cronograma de actividades - Existe confusión por tantas actividades - No se tiene claro cuál es el rol de cada uno. - Falta de interés - Mala actitud | - Revisar todos los días el cronograma de actividades - Identificar roles y actividades según el cronograma. - Revisar alcance y tiempos. | Entregar reporte de actividades de manera individual. | Project Manager |
| 7 | Mala organización en la documentación del proyecto | - Existe confusión en la documentación del producto y del proyecto. - No se tiene claro las actividades establecidas en el cronograma de trabajo. - No hay control de versiones - Mala organización de tiempo - Mala ortografía | - Revisar la estructura de trabajo según el cronograma. - Identificar las actividades del proyecto y del producto. - Verificar las actividades y fechas en el cronograma. - Entregar al Project Manager para la revisión de los documentos. | - Realizar una organización de carpetas según La estructura de trabajo WBS. - Controlar las versiones de los entregables del proyecto. - Verificar los formatos y ortografía todos los documentos. | Portafolio Management |
|  | Mala comunicación e la parte de desarrollo y documentación. | - Mala comunicación. Con el equipo - Incumplimiento de acuerdo a las faces de pruebas del sistema de la aplicación del proyecto | - Definir las actividades en las reuniones del equipo. - Establecer una comunicación efectiva con el desarrollador de software. - Establecer una comunicación efectiva con el Portfolio Manager. | Fomentar el intercambio de información entre la documentación y el desarrollo de la app web. Hacer hincapié en estos temas en las reuniones de trabajo y enfatizar esto para ambas partes. | Analista |
|  | La página web aún no se ha avanzado en un módulo. | - Retraso en el desarrollo de la programación. - No existe una comunicación | - Que cada integrante apoye en un módulo. - Cumplir las fechas establecidas en el cronograma de trabajo. | Cumplir las fechas definidas por el equipo de trabajo (reuniones) y apoyar en un módulo para obtener avances. | Program Manager |