| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  | Hoja 1 de 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| V1.2 | RML | RML | RML | 26/06/2019 | Se modifico la columna de seguimiento en la fila de Retraso en el desarrollo de la aplicación. |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web de Dental Pro |  |  |  |  | AWDP |

POLÉMICA DE EQUIPO

| No° | Descripción de la polémica | Causa | Forma de controlar | Seguimiento | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No se realizan reuniones de trabajo para tratar asuntos al proyecto | - No se da seguimiento al cronograma de actividades - Existe confusión por tantas actividades - No se tiene claro cuál es el rol de cada uno. - Falta de interés - Mala actitud - Tolerancia de faltas - falta de comunicación. | - Revisar todos los días el cronograma de actividades - Identificar roles y actividades según el cronograma. - Revisar alcance y tiempos. - Establecer reglas en el equipo de trabajo - Estar consciente del horario que se establece. | Entregar reporte de actividades de manera individual. Pasar lista y firmar en las reunió iones de trabajo. | Project Manager |
| 2 | Inconformidad con el diseño de la aplicación web. | - Múltiples cambios en el diseño. - Mala comunicación - Desorganización en el equipo - Atrasos en el proyecto | - Tomar decisiones claras y precisas - Proponer un diseño en donde todos estén de acuerdos. | Diseñar los prototipos y presentarlo en reunión de trabajo. | Analista |
| 3 | Mala organización en la documentación del proyecto | - Existe confusión en la documentación del producto y del proyecto. - No se tiene claro las actividades establecidas en el cronograma de trabajo. - No hay control de versiones - Mala organización de tiempo - Mala ortografía | - Revisar la estructura de trabajo según el cronograma. - Identificar las actividades del proyecto y del producto. - Verificar las actividades y fechas en el cronograma. - Entregar al Project Manager para la revisión de los documentos. | - Realizar una organización de carpetas según La estructura de trabajo WBS. - Controlar las versiones de los entregables del proyecto. - Verificar los formatos y ortografía todos los documentos. | Portafolio Management |
| 4 | Retraso en el desarrollo de la aplicación. | - No existe buena comunicación entre el equipo. - Incumplimiento con las fechas establecidas del cronograma de actividades - Falta de Interés Atrasos del avance del proyecto - Falta de conocimiento | - Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma de actividades - Pedir ayuda - Hablar con el equipo de trabajo. - Investigar sobre lo desconocido | - Realizar una carta compromiso con fecha de finalización. | Program Manager |