| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  | Hoja 1 de 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecho por | Revisado por | Aprobado por | Fecha | Motivo |
| V1.0 | DAM | RML | RML | 19/06/2019 | Versión original |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO |  |
| Aplicación Web de Dental Pro |  |  |  | AWDP |  |

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Aplicación Web de Dental Pro | AWDP |
| COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO. |  |
| Ser realizó la matriz de comunicaciones, con base al cronograma de actividades del proyecto, indicando el responsable, el aprobador, la consulta y el informe según corresponda (Ver archivo AWDP_RACI_V1.1), (AWDP_MPC_V1.1). |  |
| NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO |  |
| PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS POLÉMICAS, ESPECIFICANDO LA FORMA DE CAPTURARLAS Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDARÁ SU TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN, LA FORMA DE CONTROLARLAS Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MÉTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO PODER RESOLVERLAS. |  |
| Se realizó un formato de control de polémicas, donde se específica el Numero de polémica, descripción, causa raíz, forma de controlarlos, seguimiento y responsable de la polémica por roles. de observa este control el formato ( Ver archivo AWDP_PDE_V1.2) |  |
| PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. |  |
| - <<<Hay evidencias de resistencia al cambio. - Hay evidencias de deficiencias de comunicación “intra proyecto” y “extra proyecto. |  |
| GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA GUÍA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO ELECTRÓNICO, ETC. |  |
| Para las reuniones de trabajo se sigue en procedimiento: - Debe fijarse la agenda con anterioridad. - Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. - Se debe empezar puntual. - Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. - Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). - Se debe terminar puntual. - Se debe emitir un Acta de Reunión (Formato de minuta), la cual se debe repartir a los participantes. (previa revisión por parte de ellos). Deberá contener firma y sello. Todas las reuniones de trabajo se realizan previo una invitación, el procedimiento es el siguiente: - El Project Manager realiza la invitación. - La invitación se envía a los interesados de la reunión, utilizando el medio (Correo electrónico, WhatsApp). - Los interesados de la reunión tendrán que firmar de enterado de manera física corroborando su asistencia en caso contrario tendrá que notificarlo al Project Manager de verbal justificando su ausencia. - La confirmación de los interesados externos deberá de emitirse un día antes de la reunión confirmando su asistencia. Procedimiento para el envío de información por WhatsApp: - El Project Manager o el equipo de trabajo envía información o documento exclusivamente del proyecto el grupo de WhatsApp. - Los interesados revisan la información o responden a la petición según sea el caso. - En casos particulares deberán tratarse en el WhatsApp personal. Procedimiento para el envío de información por Correo Electrónico - Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto de “Dharma” y el Cliente deberán ser enviados por el Project Manager con copia al Sponsor, para establecer una sola vía formal de comunicación con el Cliente. - Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto de Dharma deberán ser copiados al Project Manager y el Sponsor (si es que éstos no han sido considerados en el reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual. - Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de Dharma, deberán ser copiados a la lista Equipo Dharma que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estén permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto. |  |
| GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: DEFINA LAS GUÍAS PARA CODIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO |  |
| AAAA_BBB_CCCC.DDDD - Donde: AAAA = Código del Proyecto= ‘PROD’ - BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc. - CCC = Versión del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc. - DDD = Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc. |  |
| GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA GUÍAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. |  |
| - Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, el cual se hace insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño: Código de versiones; Hecha por; Revisado por; Aprobado por; Fecha; Motivo. V1.0; DAM; RML; RML; 14/05/2019; Versión original. |
| GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO: GLOSARIO DE TÉRMINOS, NOMBRES, CONCEPTOS, FÓRMULAS, ETC. |  |
| Ver archivo (AWDP_GDT_V1.1). |  |