| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  | Hoja 1 de 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisado por | Arribada por | Fecha | Motivo |
| V1.1 | DAM | RML | RML | 17/07/2019 | Se modificaron las tablas de costos de presupuesto de gestión de riesgos. |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web Dental Pro |  |  |  |  | AWDP |

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

| METODOLOGÍA DE RIESGOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso | Descripción | Herramientas | Fuentes de Información |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Elaborar Plan de Gestión de los Riesgos | Guía del PMBOK® Compendio PMI® | PM y equipo desarrollador del proyecto. |
| Identificación de Riesgos | Hacer un análisis de los posibles riesgos que se puedan dar dentro del proyecto | Cronograma de actividades, calendario de reuniones. | PM y Equipo desarrollador del proyecto |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | Evaluar el impacto y la probabilidad de ocurrencia, asignar escalas numéricas a la probabilidad y al impacto Realizar un análisis cualitativo de riesgos a partir de la matriz de riesgos. | Tabla de valores de la Guía del PMBOK® | Project Manager y Analista |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Realizar el plan de contingencia y desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto | La Matriz de Riesgos | Project manager y equipo de trabajo |
| Seguimiento y Control del Riesgos | Definir las acciones para eliminarlas o minimizar sus efectos, e implantarlas Establecer un conjunto de acciones que se llevarán a cabo para la comprobación de la correcta ejecución de los riesgos del proyecto establecidas en la planificación del mismo | La planificación de la gestión de riesgos | Project Manager |

| ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso | Roles | Personas | Responsabilidades |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Equipo TechSW. Líder: Project Manager Miembros: Analista Portafolio Manager Program Manager | RML SCE DAM VGFJ | Evaluar el impacto y la probabilidad de ocurrencia. Proveer definiciones y llevar el control de las actividades de los riesgos. Analizar e identificar los riesgos en el proyecto. Llevar el control de la administración de riesgos. Estar al pendiente de las actividades. |
| Identificación de Riesgos | Equipo TechSW. Líder: Project Manager Miembros: Analista Portafolio Manager Program Manager | RML SCE DAM VGFJ | responsable de identificar los riesgos Realizar un análisis de todo el proyecto. Analizar y revisar la estimación de costos para identificar los riesgos Hacer un análisis del alcance del proyecto para poder identificar riesgos. Proporcionar una línea base de medidas y métricas de calidad aplicables a la identificación de riesgos. |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | Líder: Project Manager Miembros: Analista | RML SCE | priorizar los riesgos identificados evaluando la probabilidad de ocurrencia y su impacto en los objetivos principales del proyecto. Hacer un análisis posible de los riesgos identificados dentro del proyecto. |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Equipo TechSW. Líder: Project Manager Miembros: Analista Portafolio Manager Program Manager | RML SCE DAM VGFJ | Responsable de asumir las consecuencias de los riesgos que pueden causar al proyecto Asignar al propietario de la respuesta a los riesgos para que asuma la responsabilidad de cada respuesta a los riesgos. implementar estrategias de respuesta a los riesgos identificados Administrar el control de la actividad y respuestas del proyecto Realizar un plan de estrategia para dar respuesta a los riesgos del proyecto. |
| Seguimiento y Control del Riesgos | Líder: Project Manager | RML | Tener en cuenta o ejecutar las siguientes acciones: Vigilar el comportamiento de los riesgos identificados, chequear el estado de los riesgos presentes. implementar los planes de respuesta a los riesgos, evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. Llevar el control de la actividad de los riesgos identificados |

| PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso | Persona |  | Materiales |  | Equipos |  | Total |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Líder/PM | $109 | Libreta Lapiceros Hojas blancas internet | $60 $20 $30 $60 |  |  | $410 |
|  | Miembros: PGM PFM Analista | $30 $33 $68 |  |  |  |  |  |
|  | Total | $240 | Total | $170 |  |  |  |
| Identificación de Riesgos | Líder/PM | $109 | Hojas blancas Internet Luz | $30 $60 $45 |  |  | $375 |
|  | Miembros: PGM PFM Analista | $30 $33 $68 |  |  |  |  |  |
|  | Total | $240 | Total | $135 |  | Total |  |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | Líder/PM | $109 | Impresiones Internet | $50 $60 |  |  | $287 |
|  | Miembro: A | $68 |  |  |  |  |  |
|  | Total | $177 | Total | $110 |  | Total |  |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Líder/PM | $109 | Hojas blancas Impresiones Internet | $30 $30 $60 |  |  | $360 |
|  | Miembros: PGM PFM Analista | $30 $33 $68 |  |  |  |  |  |
|  | Total | $240 | Total | $120 |  | Total |  |
| Seguimiento y Control del Riesgos | Líder/PM | $109 | Disco Duro Viáticos Carpetas Antivirus (Kaspersky Total Security) Host Impresiones Hojas blancas Memoria USB Block de notas Internet Llamadas luz | $2499 $3200 $62 $1569 $1800 $150 $30 $150 $40 $60 $300 $45 |  |  | $9905 |
|  | Total | $109 | Total | $5204 |  | Total |  |
|  |  |  |  |  |  | Contingencia | $ 11,337.90 |

| PERIOCIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso | Momento de Ejecución | Entregable del WBS | Periodicidad de ejecución |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Al inicio del proyecto | 1.1.3 Planeación del proyecto | Una vez |
| Identificación de Riesgos | Al inicio del proyecto En cada reunión del equipo del proyecto | 1.1.3 Planeación del proyecto 1.1.4 Reunión de Coordinación Semanal | Una vez Semanal |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | Al inicio del proyecto | 1.1.7 Análisis de riesgo del proyecto | Una vez a la semana |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | En la ejecución del desarrollo del proyecto | 1.1.3 Planeación del proyecto | Una vez |
| Seguimiento y Control del Riesgos | En cada reunión del equipo de trabajo. En la ejecución y control | 1.2.2 Análisis de requerimientos 1.2.5 Pruebas | Una vez a la semana Una vez a la semana |

| FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS |  |
| --- | --- |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | AWDP_PGR_V1.2.DOCX |
| Identificación de Riesgos | AWDP_IDR_V1.1.DOCX |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | AWDP_ACR_V1.1.DOCX |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | AWDP_PRR_V1.1.DOCX |
| Seguimiento y Control del Riesgos | AWDP_SCR_V1.1.DOCX |