| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  | Hoja 1 de 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| V1.1 | DAM | RML | RML | 08/07/2019 | Se modificó la descripción en el punto de Acuerdos. |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web Dental Pro |  |  |  |  | AWDP |

MINUTA DE REUNIÓN INTERNA

Siendo las 17:00 horas de la tarde del día 17 de abril de 2019, reunidos en el Barrio Guadalupe, 2a Pte. sur núm. 238 Ocosingo Chiapas, estuvieron presentes:

C. Roblero Morales Lizbeth

C. Santos Cruz Everardo

C. Velasco Gómez Francisco Junel

C. Diaz Arcos María

Para realizar los siguientes puntos:

1.- Demonstración de los avances de los módulos.

2.- Observaciones.

3.- Acuerdos.

1. Demonstración de los avances de los módulos.

Siendo las 17:05 se dió inicio a la demonstración de los avances de los módulos programados hasta ese momento. Para mostrar los avances de la aplicación web se procedió a mostrar los siguientes módulos:

- Modulo Odontólogo

- Modulo Paciente

| Modulo Odontólogo | Modulo Paciente |
| --- | --- |

2.- Observaciones.

- Los módulos avanzados han sido diseñados conforme a los requerimientos especificados en la recolección de datos.

- Los módulos no han sido programados en su totalidad.

- El equipo le sugirió al Program Manager darle un seguimiento que no ponga en riesgo tanto la fecha de entregables como la fecha de entrega del producto.

3. Acuerdos.

El equipo de trabajo TechSW llegó a un acuerdo de utilizar una nomenclatura y agregar comentarios que describan la funcionalidad de cada módulo de la aplicación web. Para que en el futuro si se desea realizar mantenimiento y/o dar una mejora, sea fácil y entendible de realizar una modificación de manera interna de la aplicación web, Quedando como responsable Fráncico Junel Velasco Gómez / Program Manager.

Siendo las 19:20 horas de la noche del mismo día, se da por terminada la reunión de trabajo, firmando al calce los que en ella intervinieron.

| Roblero Morales Lizbeth Project Manager Velasco Gómez Francisco Junel Program Manager | Santos Cruz Everardo Analista María Diaz Arcos Portafolio Manager |
| --- | --- |