| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  | Hoja 1 de 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisado por | Arribada por | Fecha | Motivo |
| V1.0 | DAM | RML | RML | 09/07/2019 | Versión original |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web Dental Pro |  |  |  |  | AWDP |

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

| METODOLOGÍA DE RIESGOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso | Descripción | Herramientas | Fuentes de Información |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Elaborar Plan de Gestión de los Riesgos | Guía del PMBOK® Compendio PMI® | Sponsor y usuarios. PM y equipo de proyecto |
| Identificación de Riesgos | Hacer un análisis de los posibles riesgos que se puedan dar dentro del proyecto | Guía del PMBOK® Compendio PMI® CheckList de riesgos | Equipo de proyecto |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | Evaluar el impacto y la probabilidad de ocurrencia asignar escalas numéricas a la probabilidad y al impacto Realizar un análisis cualitativo de riesgos a partir de la matriz de riesgos | Guía del PMBOK® Compendio PMI® | Analista y Project Manager |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Elaborar Plan de Gestión y análisis de los Riesgos | Guía del PMBOK® Compendio PMI® CheckList de riesgos | Project Manager |
| Seguimiento y Control del Riesgos | Aplicar lo establecido en la gestión de riesgos | Guía del PMBOK® Compendio PMI CheckList de riesgos | Project Manager y analista |

| ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso | Roles | Personas | Responsabilidades |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Equipo TechSW. Riesgos Líder: Project Manager Apoyo: Analista Miembros: Portafolio Manager Program Manager | RML SCE VGFJ DAM | Evaluar el impacto y la probabilidad de ocurrencia Proveer definiciones Ejecutar Actividad Llevar el control de la actividad Estar al pendiente de las actividades |
| Identificación de Riesgos | Equipo TechSW. Riesgos Líder: Project Manager Apoyo: Analista Miembros: Portafolio Manager Program Manager | RML SCE VGFJ DAM | Dirigir actividad, responsable Realizar un análisis de todo el proyecto. Ejecutar Actividad Llevar el control de la actividad Estar al pendiente de las actividades |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | Equipo TechSW. Riesgos Líder: Project Manager Apoyo: Analista Miembros: Portafolio Manager Program Manager | RML SCE VGFJ DAM | Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad Llevar el control de la actividad Escuchar ordenes |
| Análisis Cuantitativo de Riesgos | Equipo TechSW. Riesgos Líder: Project Manager Apoyo: Analista Miembros: Portafolio Manager Program Manager | RML SCE VGFJ DAM | Asignar responsabilidades Identificar riesgos Ejecutar Actividad Llevar el control de la actividad Estar al pendiente de las actividades |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Equipo TechSW. Riesgos Líder: Project Manager Apoyo: Analista Miembros: Portafolio Manager Program Manager | RML SCE VGFJ DAM | Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad Llevar el control de la actividad Estar al pendiente de las actividades |
| Seguimiento y Control del Riesgos | Equipo TechSW. Riesgos Líder: Project Manager Apoyo: Analista Miembros: Portafolio Manager Program Manager | RML SCE VGFJ DAM | Dirigir actividad, Asignar responsabilidad de riesgos y estar al pendiente de las actividades para evitar el riesgo Analizar los riesgos que pueden existir en el proyecto Llevar el control de la actividad |

| PRESUPUESTO DE GESTIÒN DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso | Persona |  | Materiales |  | Equipos |  | Total |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Líder/PM | $109 | Hojas blancas | $50 | PC | $200 | $240 |
|  | Apoyo/A | $68 |  |  |  |  |  |
|  | Miembro/PGMY PM | $63 |  |  |  |  |  |
|  | Total | $240 | Total | $50 | Total | $100 | $490 |
| Identificación de Riesgos | Líder/PM | $109 | Impresiones Suministro viajes | 30 100 300 | PC USB | 200 30 | $860 |
|  | Apoyo/A | $68 |  |  |  |  |  |
|  | Miembro/PGMY PM | $63 |  |  |  |  |  |
|  | Total | $240 | Total | $630 | Total | $230 | $1.100 |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | Líder/PM | $109 | Tarjetas internet | $50 | PC | 200 | $250 |
|  | Apoyo/A | $68 |  |  |  |  |  |
|  | Miembro/PGMY PM | $63 |  |  |  |  |  |
|  | Total | $240 | Total | $50 | Total | 0 | $490 |
| Análisis Cuantitativo de Riesgos | Líder/PM | $109 | Impresiones Internet | $15 $30 | PC | 200 | $245 |
|  | Apoyo/A | $68 |  |  |  |  |  |
|  | Miembro/PGM Y PM | $63 |  |  |  |  |  |
|  | Total | $240 | Total | $45 | Total | 200 | $485 |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Líder/PM | $109 | Hojas blancas | $10 | PC | 200 | $ |
|  | Apoyo/A | $68 |  |  |  |  |  |
|  | Miembro/PGM Y PFM | $63 |  |  |  |  |  |
|  | Total | $240 | Total | $50 | Total | 200 | $290 |
| Seguimiento y Control del Riesgos | Líder/PM | $109 | USB Impresiones | $30 $15 | PC | 200 | $245 |
|  | Apoyo/A | $68 |  |  |  |  |  |
|  | Miembro/PGM Y PM | $63 |  |  |  |  |  |
|  | Total | $240 | Total | $45 | Total | 200 | $485 |

| PERIOCIDAD DE LA GESTIÒN DE RIESGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso | Momento de Ejecución | Entregable del WBS | Periodicidad de ejecución |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Al inicio del proyecto | 1.1.3 Planeación del proyecto | Una vez |
| Identificación de Riesgos | Al inicio del proyecto En cada reunión del equipo del proyecto | 1.1.3 Planeación del proyecto 1.1.4 Reunión de Coordinación Semanal | Una vez Semanal |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | Al inicio del proyecto | 1.1.7 Análisis de riesgo del proyecto | Una vez a la semana |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | En la ejecución del desarrollo del proyecto | 1.1.3 Planeación del proyecto | Una vez |
| Seguimiento y Control del Riesgos | En cada reunión del equipo | 1.2.2 Análisis de requerimientos 1.2.5 Pruebas | Una vez a la semana Una vez a la semana |

| FORMATOS DE LA GESTIÒN DE RIESGOS |  |
| --- | --- |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | 3.-F_S_C_R.docx |
| Identificación de Riesgos | 4.-MR.xlsx |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | 1.-I_E_C_R.docx |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | 2.-P_R_R.docx |
| Seguimiento y Control del Riesgos | 3.-F_S_C_R.docx |